ПОДПРОГРАММА

«ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ШИПУНОСКОГО РАЙОНА НА  2007-2010 ГОДЫ»

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы                   Подпрограмма «Повышение уровня

пожарной безопасности  учреждений

образования Шипуновского района на

2007-2010 годы»

Основание для разработки                        Федеральный Закон «О пожарной

безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994г

Постановление администрации Алтайского

Края от 20.04.2000 № 309

Закон Алтайского края «О пожарной

безопасности в Алтайском крае»

утвержденный постановлением краевого

Законодательного  собрания от  02.02.2005.

Заказчик                                                     Администрация Шипуновского района

Основные разработчики                           Комитет по образованию администрации

Шипуновского района, образовательные

учреждения района

Цели и задачи подпрограммы                  Обеспечение безопасности  жизнедеятельности

учащихся.

Обеспечение пожарной безопасности  в

образовательных учреждениях района.

Совершенствование системы подготовки

руководителей  и педагогов образовательных

учреждений района по знаниям правил пожарной

безопасности.

Активизация работы с учащимися по привитию

им  навыков безопасного обращения с огнем.

Привлечение учащихся  к участию  в работе

дружин юных пожарных.

Пополнение материально-технической базы.

Ожидаемые конечные                               Реализация подпрограммы к 2010 году позволит:

результаты                                                 - привести образовательные учреждения района

в пожаробезопасное состояние;

- осуществить монтаж охранно-пожарной

сигнализации, систем оповещения о пожаре;

- избежать возникновения пожаров и гибели

людей по техническим причинам, снизить

количество пожаров по причине детской шалости.

Срок реализации подпрограммы             В течении 2007-2010 годов.

Объем и источники                                   Финансовые потребности реализации подпрограммы -

финансирования                                         5694804 рублей, районный бюджет  - 3000000 рублей.

Источники финансирования – районный

бюджет.

Суммы выделяемых средств уточняются ежегодно при

формировании бюджетов всех уровней на  очередной

финансовый год.

Контроль за выполнением                        Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет

Подпрограммы                                           комитет по образованию администрации Шипуновского

района.

Информация о ходе и результатах выполнения мероприятий

подпрограммы  рассматриваются  не реже одного раза в год.

ВВЕДЕНИЕ

Безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.

Безопасность достигается проведением единой государственной политики в области обеспечения безопасности, системой мер экономического, политического, организационного и иного характера.

Законодательные основы обеспечения безопасности составляют: Конституция Российской Федерации, Закон Российской Федерации «О безопасности», законодательные правовые акты РФ, регулирующие отношения в области безопасности.

Безопасность образовательного учреждения – это условие сохранения жизни и здоровья учащихся и работников, а также материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Среди различных видов безопасности для образовательных учреждений приоритетными являются пожарная, электрическая и техническая безопасность.

Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности должна решаться с учетом специфики образовательных учреждений и вероятности возникновения угроз путем поддержания безопасного состояния объекта в соответствии с нормативными требованиями, обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации.

Подпрограмма «Повышение уровня пожарной безопасности   учреждений  образования Шипуновского района  на 2007-2010 годы» разработана исходя из  необходимости целенаправленной работы по созданию и укреплению условий безопасности труда и жизнедеятельности в учреждениях образования района.

Предотвращение пожаров на объектах учреждений образования, повышение уровня пожарной безопасности, обеспечение безопасности образовательного процесса выступают важнейшими факторами формирования кадрового потенциала для отраслей экономики в интересах устойчивого социально-экономического развития района.

1. Состояние проблемы

Главная задача системы образования – развитие личности в процессе приобретения учащимися знаний, профессии, специальности, квалификации в соответствии с их интересами, способностями и социальным заказом общества и государства.

Проблема построения эффективной системы безопасности должна решаться с учетом специфики образовательных учреждений и вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддержания безопасного состояния объекта в соответствии с нормативными требованиями, обнаружения возможных угроз, их предотвращения и  ликвидации.

Под воздействием объективных причин состояние безопасности учебы, жизнедеятельности не соответствует требованиям соблюдения конституционных прав учащихся и работников на безопасные и здоровые условия труда и проживания.

Наиболее проблемными, требующими вмешательства органов исполнительной власти, остаются вопросы, связанные с выполнением противопожарных мероприятий, требующих вложения значительных финансовых средств.

В Щипуновском районе ежегодно происходит более 60 пожаров (в том числе 8 % – по электрической причине, из-за неосторожного обращения с огнем происходит 79 %  пожаров от общего числа, в том числе от детской шалости с огнем 27 %). В огне погибают и получают травмы люди, уничтожаются строения, оборудование, потери от пожаров ежегодно составляют десятки миллионов рублей. Противопожарное состояние объектов образования находится на низком уровне. Сотрудниками Государственного пожарного надзора ни одно учреждение образования не принято к новому учебному году. В соответствии с информацией территориального отделения ГПН по Шипуновскому району в основном приобретаются огнетушители, которыми объекты образования обеспечены не по нормам положенности, некоторые огнетушители не опломбированы, находятся без огнетушащего состава. За различные нарушения правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 22 должностных лица объектов образования. Положительные заключения для получения лицензии получено только 39 % объектов образования.

Сложившееся положение противопожарного состояния образовательных учреждений Шипуновского района обусловлено комплектом проблем правового, экономического и технологического характера. К ним следует отнести:

- недостаточность материальных средств и финансовых ресурсов, выделяемых на осуществление мероприятий по охране труда и безопасности электроустановок;

- значительный износ внутренних сетей (электропроводок) и сверхнормативные нагрузки в зданиях;

- неэффективная работа существующих средств электрической защиты (предохранителей и автоматических выключателей) и весьма низкий объем промышленного выпуска современных отечественных устройств защитного отключения (УЗО);

- отсутствие или неисправность систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией;

- не укомплектованность объектов первичными средствами пожаротушения;

- выполнение отделки путей эвакуации людей легковоспламеняющимися материалами;

- отсутствие источников наружного противопожарного водоснабжения или их неисправность, не укомплектованность и неисправность внутреннего противопожарного водопровода;

- наличие на окнах зданий глухих металлических решеток;

- снижение ответственности, требовательности за контролем по соблюдению правил пожарной безопасности;

- деревянные конструкции чердачных перекрытий и сгораемой отделки в зданиях объектов образования не обработаны огнезащитными составами;

- лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности не прошли обязательного обучения в соответствии ст. 18 закона Алтайского края № 4-ЗС от    22. 02. 2004г.

Решение проблемы обеспечения противопожарной защиты возможно в результате внедрения на объектах учреждений образования района комплексной системы безопасности, обеспечивающей одновременное существенное снижение электромагнетизма и предотвращения пожаров по электротехническим причинам.

Приоритетность обеспечения безопасности образовательных учреждений очевидна, она является одной из важнейших составляющих государственной политики в области образования и должна подкрепляться надежной финансовой и материально-технической базой.

2. Основные цели  и задачи подпрограммы

Признавая приоритет жизни и здоровья учащихся и работников образовательных учреждений  района  по отношению к результатам учебно-производственной деятельности, подпрограмма предусматривает осуществление мероприятий по обеспечению безопасности учащихся и работников во время их трудовой и учебной деятельности  путем повышения  безопасности жизнедеятельности: пожарной, электрической и технической безопасности зданий, сооружений в учреждениях образования на основе использования современных достижений науки и техники в этой области.

В рамках настоящей подпрограммы должна быть решена основная задача – реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни учащихся и работников во время учебно-производственной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей, включая решение следующих вопросов:

- оснащение учреждений образования современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения, организация их закупок, монтажа и сервисного обслуживания;

- обследование технического состояния зданий, сооружений и инженерных систем учреждений образования, их паспортизация, оценка пожарной, электрической и конструктивной безопасности и разработка рекомендаций по ее повышению до требований существующих норм и правил;

- обеспечение методической документацией по электропожарной безопасности;

- организация обучения и периодической подготовки кадров, отвечающих за безопасности образовательных учреждений;

- формирование активной личной установки на создание и соблюдение правил безопасности на основе углубления знаний по охране жизни и здоровья людей.

При проведении инженерного обследования учреждений образования должны осуществляться:

- оценка рисков возникновения аварийных ситуаций;

- определение зон действия основных поражающих факторов при различных сценариях их развития;

- оценка возможных последствий возникновения чрезвычайных ситуации, включая: оценку величины ущерба; определение числа пострадавших среди учащихся; работников учреждений и населения прилегающих строений; разработку мероприятий, снижающих риск возникновения чрезвычайных ситуаций;

- пропаганда мероприятий по обеспечению безопасности образовательных учреждений в средствах массовой информации.

3. План

мероприятий по укреплению противопожарной устойчивости учреждений образования Шипуновского района

| № п\п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в РФ ППБ-101-89; ппб-01-03, Федерального закона «О пожарной безопасности» Закона Алтайского края « О пожарной безопасности в Алтайском крае» | Постоянно | ТО ГПН, Комитет по образованию |
| 2 | Продолжить работу по разработке и обновлению рекомендаций для образовательных учреждений района по действию персонала при возникновении чрезвычайной ситуации | До 01.09.07г. | ТО ГПН, Комитет по образованию |
| 3 | При аттестации руководителей учреждений образования и заместителей директоров по административно-хозяйственной работе учитывать противопожарное состояние зданий и сооружений | Ежегодно в период проведения аттестации | Комитет по образованию |
| 4 | Информирование руководителей ОУ по вопросам обеспечения пожарной безопасности учреждений образования | Постоянно, согласно плану работы совещаний директоров | Комитет по образованию, ТО ГПН |
| 5 | Контроль за обучением мерам пожарной безопасности во всех типах образовательных учреждениях | Постоянно | Комитет по образованию, руководители МОУ, заведующие ДОУ, ТО ГПН |
| 6 | Проведение многофакторного анализа по возникновению пожаров в учреждениях образования | -//- | ТО ГПН |
| 7 | Проведение районых соревнований дружин юных пожарных и участие в краевых профильных сменах | Май 2007-2010г.г. | Комитет по образованию, ТО ГПН |
| 8 | Организация обучения руководящих работников учреждений образования правилам охраны труда и пожарной безопасности | 1 раз в 3 года | ТО ГПН, Комитет по образованию |
| 9 | Обучение детей основам пожарной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях | Постоянно | Заведующие ДОУ, воспитатели |
| 10 | Обучение мерам пожарной безопасности в образовательных учреждениях при проведении курса «Основы безопасности жизнедеятельности» | Постоянно | Руководители ОУ, преподаватели ОБЖ, ТО ГПН |
| 11 | Проведение с учащимися занятий по изучению правил пожарной безопасности, с учащимися начальных классов и детьми дошкольного возраста – беседы по предупреждению пожаров в школе и дома | 1 раз в месяц | Руководители ОУ, ТО ГПН |
| 12 | Привлечение учащихся к участию в работе дружины юных пожарных | Постоянно | Преподаватели ОБЖ, вожатые |
| 13 | Обучение детей мерам пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования, через детские объединения, проведение тематических смотров – конкурсов, выставок и организационно-массовых мероприятий | Постоянно | Комитет по образованию, руководители ДЮСШ, ЦДТ |
| 14 | Проведение в оздоровительных лагерях и на пришкольных площадках мероприятий на пожарную тематику, профильных смен юных пожарных | В летний период | Руководители образовательных учреждений, ЦДТ |
| 15 | Проведение инструктажей по правилам пожарной безопасности с коллективами и техническим персоналам ОУ | 1 раз в квартал | Руководители ОУ |
| 16 | Приобретение необходимого количества первичных средств пожаротушения | Постоянно | Руководители ОУ, администрация с\советов |
| 17 | Проведение учебных эвакуаций | 1 раз в учебную четверть | -//- |
| 18 | В период подготовки учреждений образования к новому учебному году проводить замер сопротивления изоляции электропроводов, замену неисправной электрической проводки | 1 раз в 3 года, мастерские, столовые, подвал - ежегодно | Администрация с\Советов |
| 19 | Ведение постоянного мониторинга реализации программы «Повышение пожарной безопасности учреждений образования на 2007-2010 годы», хода и полноты выполнения программных мероприятий, целевого и эффективного использования средств, выделяемых на реализацию программы | Постоянно | ТО ГПН, Комитет по образованию |
| 20 | Комиссионная приемка образовательных учреждений района к новому 2007-2008учебному году | Август 2007г | Комитет по образованию, Т О ГПН |
| 21 | Приобретение наглядных и учебных пособий по правилам пожарной безопасности | Постоянно | Комитет по образованию, ТО ГПН |
| 22 | Оформление уголков по пожарной безопасности в ОУ района | Постоянно | Комитет по образованию |
| 23 | Оповещение в средствах массовой информации мероприятий по укреплению противопожарной устойчивости учреждений образования района | -//- | Комитет по образованию, ТО ГПН, редакция газеты «Степная новь» |

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период 2007-2010 годы и в случае ее необходимости предполагается ее дальнейшее развитие до 2015 года.

Начало – 1 квартал 2007 г.

Окончание – 4 квартал 2010 г.

5. Структура подпрограммы

Подпрограмма предусматривает решение вопросов двух блоков:

1 блок -  инвестиционно- производственный,

2 блок – научно- инновационный.

Инвестиционно – производственный блок Подпрограммы включает  следующее направление:

«Материально-техническое  обеспечение безопасности образовательных учреждений, оснащение, монтаж и сервисное  обслуживание соответствующего оборудования и инженерных систем обеспечение безопасности», который  связан с практической реализацией  задач по обеспечению безопасности учреждений. включая решение следующих вопросов:

- оснащение современным противопожарным оборудованием и техническими средствами, обеспечивающими безопасность образовательных учреждений; организация их закупок, монтажа и сервисного обслуживания;

- организация работ по обследованию технического состояния зданий, сооружений и инженерных систем всех учреждений образования и их паспортизации с целью оценки пожарной и конструктивной безопасности;

- определение комплекта оборудования средств защиты по повышению безопасности образовательного учреждения до требований соответствующих норм и правил;

Научно-инновационный блок Подпрограммы предназначен для научного обеспечения безопасности ОУ и состоит из следующих направлений:

Направление 1 – нормативное правовое и научно-методическое обеспечение безопасности ОУ.

Это направление предусматривает:

- анализ существующих и разработку новых рекомендаций по обследованию и оценке технического состояния зданий, сооружений и инженерных систем образовательных учреждений;

- разработку рекомендаций для составления мероприятий по  поддержанию в нормальном эксплуатационном состоянии всех конструктивных элементов зданий и сооружений, оказывающих влияние на пожарную и конструктивную безопасность.

Направление 2 – учебно-методическое обеспечение организации обучения, повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров по безопасности учреждения:

- создание схем эвакуации учащихся, преподавательского состава и обслуживающего персонала с учетом реальных условий конкретного объекта образовательного учреждения;

- разработка программ по повышению квалификации руководителей и лиц, ответственных за безопасность ОУ, организация их обучения с выдачей соответствующего документа;

- проведение противопожарной пропаганды и распространение передовых достижений по защите от пожара образовательных учреждений.

Направление 3 – Совершенствование элементов современного оборудования и средств обеспечения безопасности образовательного учреждения:

- разработка (при необходимости) рекомендаций по снижению пожарной нагрузки, созданию систем активной и пассивной пожарной защиты ОУ;

- разработка рекомендаций по обследованию и реконструкции устаревших систем электрической защиты в образовательных учреждениях с учетом их замены современными средствами пожарной и электрической безопасности, включая устройства защитного отключения (УЗО), автоматического контроля параметров электросетей,  сигнализации и принудительного отключения при возникновении пожароопасной ситуации;

- разработка пожаробезопасных путей эвакуации учащихся и работников учреждений;

- разработка методов и средств повышения огнестойкости конструктивных элементов зданий и учреждений с учетом их остаточного ресурса и заданных сроков работоспособности в условиях пожара;

- оснащение системами автоматического первичного пожаротушения помещений ОУ с круглосуточным пребыванием учащихся.

6. Нормативное сопровождение подпрограммы

Издание приказов комитета по образованию администрации Шипуновского района  об утверждении:

- Подпрограммы «Повышение уровня пожарной безопасности ОУ на 2007-2010 годы»;

- Совета Подпрограммы;

- Состава рабочей группы подпрограммы.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Основными  источниками  финансирования подпрограммы являются средства  районного бюджетов, которые направляются на реализацию в соответствии с разработанными мероприятиями по выполнению подпрограммы «Повышение уровня пожарной безопасности  учреждений образования  Шипуновского  района на 2007-2010 годы».

|  | Всего тыс.руб. | В том числе по годам: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| Финансовые потребности реализации подпрограммы | 5694805 | 1 941 205 | 1 342 300 | 1 296 300 | 1 115 000 |
| Районный бюджет | 3000000 | 600.000 | 700.000 | 800.000 | 900.000 |

Объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год, с учетом коэффициента инфляции.

Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Реализация подпрограммы обеспечивает соответствие районных  учреждений образования требованиям пожарной безопасности, повысит качество обучения мерам пожарной безопасности, предотвратит пожары в  образовательных учреждениях и гибель людей при пожарах, в том числе детей.

Экономические и социальные индикаторы эффективности подпрограммы:

(Основные критерии обеспечения пожарной безопасности районных учреждений образования)

Наличие в учреждении

- автоматическая пожарная сигнализация;

- оповещение о пожаре;

- устройство защитного отключения;

- исправная электропроводка;

- исполнение предписаний ГПН в полном объеме в соответствии с ППБ-01-03.

8. Механизм реализации подпрограммы

Распределение бюджетного финансирования будет производить Комитет по образованию администрации Шипуновского района с учетом софинансирования.

Отбор исполнителей проектов при реализации программных мероприятий, финансируемых из средств районного бюджета будет осуществляться на конкурсной основе.

Финансирование Подпрограммы при долевом участии внебюджетных средств учреждений образования будет осуществляться на основе договоров с организациями – победителями  конкурсов.

Приоритетностью реализации Подпрограммы  является обеспечение противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения объектов учреждений образования с круглосуточным пребыванием учащихся.

На комитет по образованию администрации Шипуновского района в 2007 году возлагаются следующие задачи:

- проведение обучения и повышения квалификации по пожарной безопасности, охране труда;

- организация подготовки, переподготовки и аттестации кадров по пожарной безопасности и охране труда;

- изучение, обобщение и распространение передового опыта работы в области безопасности образовательных учреждений;

- организация и проведение смотров-конкурсов по безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях района;

На комитет по образованию администрации Шипуновскокого района дополнительно возлагаются следующие задачи:

- формирование технического совета при Комитете;

- создание рабочих групп из представителей – исполнителей и разработка плана-графика организационно-технических мероприятий по реализации каждого раздела Программы;

- подготовка требовании	 (технических заданий) для выполнения намеченных мероприятий, проведение необходимой для этого аналитической работы;

- разработка конкурсной документации;

- организация и проведение конкурсов;

- подготовка и заключение договоров с исполнителями;

- подготовка статистических, финансовых и аналитических отчетов о реализации Программы.

9. Управление реализацией Подпрограммы

и контроль за ходом ее выполнения

Заказчиком Подпрограммы является администрация Шипуновского района. Выполнение Подпрограммы предполагается осуществить во взаимодействии с ТО ГПН по Шипуновскому района УГПН ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Управление Подпрограммой осуществляет администрация Шипуновского района через Совет и Рабочую группу Подпрограммы.

Совет подпрограммы формируется из представителей администрации Шипуновского района, ТО ГПН по Шипуновскому району УГПН ГУ МЧС России по Алтайскому краю и других основных исполнителей Подпрограммы.

Состав Совета утверждается распоряжением администрации Шипуновского района. Совет Подпрограммы возглавляет председатель – глава Шипуновского района.

Совет Подпрограммы:

- определяет политику в области безопасности образовательных учреждений, главные приоритеты и общую стратегию Подпрограммы;

- принимает решения по управлению Подпрограммой;

- не реже одного раза в полугодие рассматривает результаты выполнения Подпрограммы и принимает решения по ее дальнейшему финансированию;

- проводит работу по привлечению дополнительных источников финансирования.

Подготовка заседаний Совета проводится рабочей группой Подпрограммы.

Оперативное управление Подпрограммой осуществляет рабочая группа Подпрограммы.

Рабочая группа Подпрограммы возглавляется председателем  комитета по образованию администрации Шипуновского района и включает в свой состав работников структурных подразделений комитета и основных исполнителей Подпрограммы.

Рабочая группа Подпрограммы:

- в своей работе руководствуется решением Совета Подпрограммы;

- осуществляется организационное сопровождение Подпрограммы в целом;

- разрабатывает совместные предложения комитета по образованию администрации Шипуновского района и участников (исполнителей) Подпрограммы в рамках соглашений по включению мероприятий, корректировке и реализации Подпрограммы;

- обеспечивает выполнение относящихся к ее компетенции требований настоящей Подпрограммы и решений Совета Подпрограммы.

Комитет по образованию администрации Шипуновского района проводит следующую работу по реализации Подпрограммы:

- разрабатывает конкурсную документацию, организует и проводит конкурсы на закупку и поставку противопожарного оборудования, средств защиты и пожаротушения для объектов учреждений образования;

- заключает договоры с организациями – победителями конкурса и финансирует их в установленном порядке за поставку соответствующего оборудования;

- разрабатывает нормативы (спецификации) по оснащению противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения для объектов учреждений образования;

- организует обучение, повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров по пожарной безопасности;

- финансирует и организует выполнение работ по противопожарной обработке чердачных перекрытий, оконных и дверных проемов и защиты путей эвакуации несгораемой отделкой, а также замену аварийных электросетей в учреждениях образования;

Организации-исполнители определяются на конкурсной основе. Они обеспечивают:

- выполнение работ по проекту, финансируемому из средств Подпрограммы, на высоком научно-техническом уровне в установленные сроки и в рамках имеющейся у них лицензии;

- целевое расходование выделенных средств, осуществляют их учет и финансовую отчетность;

- участвуют в рекламно-информационной деятельности, проводимой в рамках Подпрограммы, предоставляя необходимую информацию, выставочные экспонаты, а при необходимости и финансовые средства для рекламы.

Распределение требуемой суммы на выполнение подпрограммы

«Повышение уровня пожарной безопасности учреждений образования

Шипуновского района»

на 2007 год по сельским Советам.

| Совет | Школа | ДОУ | Учреждения дополнительного образования | Требуемая сумма (тыс. руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Шипуновский | 3 | 3 | 2 | 876.400 |
| 2.Войковский | 1 (+1 интернат) | 1 | - | 83.250 |
| 3.Родинский | 1 | 1 | - | 165.400 |
| 4.Хлопуновский | 1 | 1 | 1 | 144.550 |
| 5.Горьковский | 2 | 1 | - | 111.500 |
| 6.Комарихинский | 1 | - | - | 108.100 |
| 7.Белоглазовский | 1 | - | - | 161.400 |
| 8.Баталовский | 1 | 1 | - | 140.250 |
| 9.Самсоновский | 1 (+1 интернат) | 1 | - | 150.400 |
| ИТОГО: | 14 объектов | 10 | 3 | 1.941.250 |

Смета

расходов на выполнение подпрограммы  «Повышение уровня пожарной безопасности учреждений образования» на 2007 год.

1. Шипуновский  сельский  Совет ( 8 объектов; 3 школы, 3 ДОУ, ЦДТ,ДЮСШ).

1. Устройство автоматической сигнализации:

8 х 70.000 = 560000руб.

2. Замер сопротивления изоляции эл/проводки (столовые, мастерские) –

Школы – 3 х 10.000 = 30000 руб; ДОУ – 3 х 5000 = 15000 руб.

3. Огнезащитная пропитка деревянных конструкций:

Ср. школа – 21000 руб,

Начальная школа – 21000 руб.

ДОУ – 3 х 15000 = 45000 руб.

ДООЦ «Радуга» - 51000 руб.

ДЮСШ – 8000 руб.

4. Устройство наружного пожарного водоема:

Начальная школа -  21200 руб.

ДОУ (3) – 45000 руб.

ДЮСШ – 5200 руб.

5. Приобретение первичных средств пожаротушения:

Начальная школа – 8 х 500 руб. = 4000 руб.

Шипуновская основная  школа – 4 х 500 руб = 2000 руб.

ДЮСШ – 3 х 500 = 1500 руб.

ЦДТ – 3 х 500 = 1500 руб.

ДОУ – 3 х 500 = 1500 руб.

ИТОГО: 876.400 рублей

2. Войковский сельский Совет ( школа, интернат, ДОУ).

1. Устройство автоматической сигнализации ( школа) – 50.000 руб

2. Приобретение автономных пожарных извещателей:

Интернат – 2 х 375 = 750 руб.

ДОУ – 2 х 375 = 750 руб.

3. Замер сопротивления изоляции:

Школа – 3000 руб.

ДОУ – 1000 руб.

4. Огнезащитная пропитка деревянных конструкций:

Школа – 15000 руб.

Интернат – 5250 руб.

ДОУ – 5000 руб.

5. Приобретение первичных средств пожаротушения:

Школа – 3 х 500 = 1500 руб.

ДОУ – 2 х 500 = 1000 руб.

ИТОГО: 83.250 руб.

3. Родинский сельский Совет ( школа, ДОУ).

1. Устройство автоматической сигнализации ( школа) – 60.000 руб.

2. Приобретение оповещателей  (ДОУ) -  4 х 375 = 1500 руб.

3. Замер сопротивления изоляции:

Школа – 7000 руб.

ДОУ – 2500 руб.

4. Огнезащитная пропитка деревянных конструкций:

Школа – 50.000 руб.

ДОУ – 30.000 руб.

5. Приобретение первичных средств пожаротушения:

Школа – 5 х 500 = 2500 руб.

ДОУ –  3 х 500 = 1500 руб.

6. Ремонт внутреннего пожарного водопровода (ДОУ) – 4 пожарных рукава, 4 пожарных ствола – 10400 руб.

ИТОГО: 165.400 рублей.

4. Хлопуновский сельский Совет ( школа, ДОУ, ДЮСШ).

1. Устройство автоматической сигнализации:

Школа – 60.000 руб.

ДЮСШ – 10.000 руб.

2. Приобретение пожарных извещателей (ДОУ) – 750 руб.

3. Замер сопротивления изоляции:

Школа – 5500 руб

ДОУ – 800 руб.

4. Огнезащитная пропитка деревянных конструкций:

Школа – 50.000 руб.

ДОУ – 4000 руб.

ДЮСШ – 10.000 руб

5. Приобретение огнетушителей:

Школа – 6 х 500 = 3000 руб

ДОУ – 500 руб

ИТОГО: 144.550 рублей.

5. Самсоновский сельский Совет ( школа, интернат, ДОУ).

1. Устройство автоматической сигнализации ( школа) – 40.000 руб.

2. Приобретение оповещателей:

Интернат – 2 х 375 = 750 руб.

ДОУ – 2 х 375 = 750 руб.

3. Замер сопротивления изоляции:

Школа – 10.000 руб

ДОУ – 1000 руб.

4. Огнезащитная пропитка:

Школа – 35000 руб

ДОУ – 5000 руб

Интернат – 4000 руб.

5. Ремонт внутреннего пожарного водопровода  (школа) – 40.000 руб.

Приобрести: 4 пож.рукава, 4 пож. ствола -  10.400 руб.

6. Приобретение огнетушителей:

Школа – 5 х 500 = 2500 руб.

ДОУ – 2 х 500 = 1000 руб.

ИТОГО: 150.400 рублей.

6. Горьковская средняя школа:

1. Устройство автоматической сигнализации ( школа) – 50.000 руб.

2. Приобретение оповещателей ( начальная школа) – 4 х 375 = 1500 руб.

3. Замер сопротивления изоляции ( школа) – 10.000 руб.

4. Огнезащитная  пропитка ( школа) – 45.000 руб.

5. Приобретение огнетушителей ( школа) – 10 х 500 руб = 5000 руб.

ИТОГО: 111.500 рублей.

7. Комарихинский сельский Совет ( школа).

1. Устройство автоматической сигнализации – 50.000 руб.

2. Замер сопротивления изоляции – 5500 руб.

3. Огнезащитная пропитка – 35.000 руб

4.Ремонт внутреннего пожарного водопровода  ( 5 пож. рукавов, 5  пож.стволов) – 16.100 руб.

5. Приобретение огнетушителей – 3 х 500 = 1500 руб.

ИТОГО: 108.100 рублей

8. Белоглазовский сельский Совет ( школа).

1. Устройство автоматической сигнализации – 70.000 руб

2. Замер сопротивления изоляции – 10.000 руб.

3. Огнезащитная пропитка – 55.000 руб.

4.Ремонт внутреннего пожарного водопровода  ( 9 рукавов, 9 стволов) – 23.400 руб.

5.Приобретение огнетушителей -  3000 руб.

ИТОГО: 161.400 рублей.

9. Баталовский сельский Совет ( школа, ДОУ).

1. Устройство автоматической сигнализации ( школа) – 30.000 руб.

2. Приобретение оповещателей (ДОУ) – 750 руб.

3. Замер сопротивления изоляции:

Школа – 5500 руб.

ДОУ – 1000 руб

4. Огнезащитная пропитка:

Школа – 25.000 руб

ДОУ – 6000 руб

5. Устройство наружного пожарного водоема  – 70.000 руб

6. Приобретение огнетушителей:

Школа – 1500 руб

ДОУ – 500 руб

ИТОГО: 140.250 рублей.